Информация о результатах проведения проверки полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Жилище» на 2017-2021 годы

Наименование контрольного органа: Сектор муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района является органом внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Положением о Секторе муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района, утвержденным распоряжением администрации Можайского муниципального района от 04.05.2016 № 151-Р.

Дата и номер решения о проведении контрольного мероприятия: решение № 4 от 07.05.2018 о проведении контрольного мероприятия в рамках осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений Сектором муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района.

Основание проведения проверки: план проведения Сектором муниципального финансового контроля администрации Можайского муниципального района  контрольных мероприятий в рамках осуществления полномочий внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений в первом полугодии 2018 года, утвержденным распоряжением администрации Можайского муниципального района от 29.11.2017 № 330-Р.

Предмет контрольного мероприятия: проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы Можайского муниципального района «Жилище» на 2017-2021 годы

Метод проведения контрольного мероприятия – проверка.

Вид контрольного мероприятия – плановая проверка.

Форма проверки – камеральная.

Проверяемый период: с 01.01.2017  по  31.12.2017.

Объем проверенных средств: 71 972 517,14 рублей.

По результатам проведения контрольного мероприятия составлен

акт № 5 от 31.05.2018 и сделаны следующие выводы:

1. Решением Совета депутатов от 27.12.2016 № 710/46 утверждены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий Муниципальной программы в сумме 51 924,1 тыс. рублей, из них средства, перечисляемые из бюджета Московской области, – 24 780,0 тыс. рублей, средства, перечисляемые из бюджета Можайского муниципального района – 27 176,1 тыс. рублей, что на 35 600,32 тыс. рублей меньше, чем утверждено Муниципальной программой.

2.  В нарушение абз. 4 п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в Муниципальную программу не внесены изменения в части объема финансирования. Финансирование мероприятий программы, предусмотренное действующей в настоящее время версией Муниципальной программы, на 5 111,0 тыс. рублей превышает утвержденные бюджетные ассигнования.

3. В нарушение п. 2 раздела IX Порядка разработки и реализации муниципальных программ отчет о финансировании мероприятий муниципальной программы за 4 квартал 2017 года не представлен.

4. В отчете о финансировании мероприятий муниципальной программы по состоянию на 01.10.2017 в графе «Утверждено бюджетом Можайского муниципального района на 2017 год (с учетом изменений) тыс. руб.» сумма завышена на 1 089,2 тыс. рублей.

5. В представленных отчетах о финансировании мероприятий Муниципальной программы отсутствует дата представления отчетов, что не позволяет определить своевременность представления данных отчетов.

6. Согласно Отчету о достижении значений показателей (индикаторов) за 2017 год из 34 утвержденных показателей по 12 показателям (индикаторам) не достигнуты запланированные значения.

7. В Отчете о достижении значений показателей (индикаторов) за 2017 год в графе «Достигнутое значение показателя за отчетный период» по двум показателям отражено недостоверное значение.

8. В Муниципальной программе в редакции от 27.12.2017 некорректно отражен показатель «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» за 2017 год.

9. Отчеты о достижении значений показателей (индикаторов) заполнены не в полном объеме, по ряду показателей не заполнена  графа «Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода».

10. В отчетах о достижении значений показателей (индикаторов) Муниципальной программы отсутствует дата представления отчетов, что не позволяет определить своевременность представления данных отчетов.

11. В Отчете о реализации мероприятий муниципальной программы за 2017 год не по всем мероприятиям имеется информация в обязательной для заполнения графе «Комментарии по выполнению мероприятия/причины невыполнения».

12. В нарушение ч. 4 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в муниципальном контракте № 0148200005417000797 на строительство объекта «Трехэтажный двадцати семи квартирный жилой дом в с/п Дровнинское Можайского муниципального района» от 11.10.2017 отсутствует обязательное условие об ответственности заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

13. В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договоре № 38-17-302-7062 (907924) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 27.07.2017 не указано, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора).

14. В нарушение с ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, по двум контрактам не направлена информация, предусмотренная п.п. 10, 13 ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ.

15. В нарушение ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ в 6 случаях установлены разночтения относительно требований к жилому помещению, установленных в технических заданиях, являющихся приложением к извещению о проведении электронного аукциона, и в приложениях к муниципальным контрактам.

16. В Отчете о реализации муниципальной программы в графе «Фактическое выполнение программы нарастающим итогом за весь период, тыс. рублей» выполнение Муниципальной программы за счет средств бюджета Можайского муниципального района завышено на 1 081,08 тыс. рублей.

17. Итоговое значение объема финансирования за счет бюджетов Можайского муниципального района и Московской области, предусмотренного бюджетом Можайского муниципального района, в Отчете о реализации муниципальной программы не соответствует утвержденным Решением Совета депутатов от 28.11.2017 № 852/59 бюджетным ассигнованиям на финансирование мероприятий Муниципальной программы и занижено на 48 112,5 тыс. рублей.

18. Индекс эффективности Муниципальной программы по результатам 2017 года составил 0,57, что является низким показателем.