Утверждена постановлением

Администрации Можайского

 городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа Можайского городского округа**

 **«Дорожно-транспортный комплекс и благоустройство территории»**

**на 2019-2023 годы**

1. **Паспорт муниципальной программы Можайского городского округа**

**«Дорожно-транспортный комплекс и благоустройство территории»**

**на 2019-2023 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель Программы | Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, повышение безопасности дорожного движения путем развития дорожно-транспортного комплекса Можайского городского округа, а также повышение качества городской среды и условий проживания граждан в муниципальном образовании |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Можайского городского округа Мордвинцев Д.В. |
| Муниципальный заказчик программы | Муниципальное казенное учреждение Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр» (далее – МКУ МГО МО «ЕДТЦ») |
| Источники финансирования Программы,в том числе по годам : | Расходы (тыс. руб.) |
| Итого | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Всего, в том числе: | 2 673 430,5 | 723 527,5 | 491 064,5 | 486 279,5 | 486 279,5 | 486 279,5 |
| Средства федерального бюджета | 2 735,7 | 2 735,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 091 156,5 | 351 519,5 | 188 462,0 | 183 725,0 | 183 725,0 | 183 725,0 |
| Средства бюджета Можайского городского округа | 1 579 538,3 | 369 272,3 | 302 602,5 | 302 554,5 | 302 554,5 | 302 554,5 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры, его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения. Так, дорожно-транспортный комплекс Можайского городского округа характеризует:

- наличие развитой сети автомобильных дорог: федерального, регионального и местного значения;

- наличие системы пассажирского транспорта общего пользования.

В последние годы существенно повышается транспортная активность населения. Объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования составил в 2018 году 3 823,2 тыс. человек, в том числе, имеющих льготные проездные документы для проезда – 1596,2 тыс. человек. В 2019 году планируется рост данных показателей.

В настоящее время реестр маршрутов регулярных перевозок Можайского городского округа включает 26 маршрутов регулярных перевозок общей протяженностью 821,0 км. Транспортное обслуживание населения осуществляют порядка 70 единиц автобусов различной вместимости, из них 15 единиц оборудованы для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.

Основу транспортной инфраструктуры Можайского городского округа составляют автомобильные и внутриквартальные дороги. Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса Можайского городского округа не соответствует потребностям социально-экономического развития. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

- высокий износ основных фондов, недостаточный технический и технологический уровень транспортной техники и оборудования;

- снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Можайском городском округе, следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

В целях стабилизации и снижения уровня дорожной аварийности, активизации и совершенствования работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, повышения культуры поведения на дорогах, в общественном транспорте, укрепления дисциплины на улице, взаимодействия общественных организаций по предупреждению несчастных случаев с детьми на дорогах, а также пропаганды правил дорожного движения, необходимо принятие эффективных мер по предупреждению роста ДТП.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Также основным стратегическим направлением деятельности администрации Можайского городского округа является обеспечение устойчивого развития территории округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, решение приоритетных задач в сфере благоустройства и обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на их реализацию, и будет способствовать созданию комфортных условий для жизни граждан в целом, оздоровлению экологической обстановки и экологической безопасности на территории городского округа.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как озеленение и цветочное оформление территорий, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм в архитектурно-пространственной структуре города. Объектами комплексного благоустройства являются все элементы городского округа, то есть комплексное благоустройство, по сути, охватывает всю территорию округа.

Важнейшей задачей администрации Можайского городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий. По состоянию на сегодняшний день во многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, отмечается недостаточный уровень освещенности.

Существуют территории, требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Также для поддержания чистоты на территории Можайского городского округа приобретается дорожная и коммунальная техника.

**Прогноз развития отрасли с учетом реализации Программы**

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать устойчивому развитию дорожно – транспортного комплекса Можайского городского округа, позволит получить значительный экономический и социальный эффекты.

Так, будут обеспечены доступность и качество транспортных услуг для всех слоев населения в соответствии с социальными стандартами, гарантирующими возможность передвижения на всей территории Можайского городского округа.

Увеличится доля автомобильных и внутриквартальных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, увеличится количество машиномест на парковках общего пользования и перехватывающих парковках вблизи железнодорожных станций, что приведет в свою очередь к повышению устойчивости деятельности транспортного комплекса, будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

 Доведение параметров автомобильных и внутриквартальных дорог общего пользования местного значения до норм, соответствующих допустимому уровню безопасности движения, приведет к снижению дорожно-транспортного травматизма среди населения.

Повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Можайск, повышение уровня внешнего благоустройства территории Можайского городского округа. Для достижения поставленной цели необходимо повысить уровень благоустройства дворовых территорий, обеспечить надлежащий уровень уличного освещения территории городского округа, повысить уровень благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, парков, скверов, мест массового отдыха и т.д.), обеспечить чистоту и порядок на территориях общего пользования, объектах благоустройства Можайского городского округа.

За счет средств бюджетов будут реализованы мероприятия по благоустройству и приведены в нормативное состояние общественные и дворовые территории Можайского городского округа, что окажет прямое воздействие и повысит качество городской среды и условия проживания граждан в муниципальном образовании.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**Проведение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, в рамках реализации основного меропроиятия: «Формирование современной комфортной городской среды, повышение благоустройства территорий Можайского городского округа»**

 В рамках реализации основного мероприятия «Формирование современной комфортной городской среды, повышение благоустройства территорий Можайского городского округа», в 2019 году намечено проведение работ по комплексному благоустройству следующих дворовых территорий:

1. г. Можайск, ул. Академика Павлова, д. 8
* Детская игровая площадка: модернизация существующей (добавление элементов, обустройство основания, установка ограждения)
* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
* Асфальтные работы: приведение в нормативное состояние (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
* Наружное освещение: приведение в нормативное состояние (установка новых опор освещения со светильниками)
* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
* Урны: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
* Лавочки (скамейки): в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
1. г. Можайск, ул. Полосухина, д. 8
	* Детская игровая площадка: модернизация существующей (добавление элементов, обустройство основания, установка ограждения)
	* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: обустройство парковки, приведение в нормативное состояние внутриквартальных дорог (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: приведение в нормативное состояние (установка новых опор освещения со светильниками)
	* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
	* Урны: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание) установка возле подъездов
2. Можайский г.о., п. Красный Балтиец, д. 34
	* Детская Игровая Площадка: Установка новой детской игровой площадки
	* Контейнерная Площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: обустройство тротуаров. Приведение в нормативное состояние парковки, внутриквартальных дорог (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: установка новых опор освещения со светильниками.
	* Информационный стенд: Установка нового информационного стенда
	* Урны: Установка новых урн.
	* Лавочки (скамейки): установка новых лавочек.
3. Можайский г.о. п. Красный Балтиец, д. 1, 18, 12, 13, 14, 15, 16, 33
	* Детская игровая площадка: модернизация существующей (добавление элементов, обустройство основания, установка ограждения)
	* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: обустройство парковки, пешеходной дорожки, приведение в нормативное состояние внутриквартальных дорог (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: приведение в нормативное состояние (текущий ремонт и содержание)
	* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (установка нового)
	* Урны: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание) установка возле подъездов
4. г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 2, 13/4
	* Детская игровая площадка: приведение в нормативное состояние
	* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: приведение в нормативное состояние внутриквартальных дорог (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: приведение в нормативное состояние (текущий ремонт и содержание)
	* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
	* Урны: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание) установка возле подъездов
5. Можайский г.о., д. Холм
	* Детская игровая площадка: приведение в нормативное состояние
	* Контейнерная Площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: устройство новой парковки на 2 автомобиля
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: установка новых столбов освещения (текущий ремонт и содержание)
	* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
	* Урны: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание) установка возле подъездов
6. Можайский г.о., дер. Пушкино, д.30А
	* Детская игровая площадка: Установка новой детской игровой площадки
	* Контейнерная площадка: установка новой контейнерной площадки, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: устройство новой парковки, устройство новых тротуаров. Приведение в нормативное состояние (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: установка 2х новых опор освещения со светильниками.
	* Информационный стенд: Установка нового информационного стенда
	* Урны: Установка 10х новых урн.
	* Лавочки (скамейки): Установка 3х новых лавочек.
7. Можайский г.о., пос. Гидроузел, д. 36,37
	* Детская игровая площадка: Установка новой детской игровой площадки
	* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: устройство новой парковки, устройство новых тротуаров. Приведение в нормативное состояние 2х парковок (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: установка новых опор освещения со светильниками (текущий ремонт и содержание).
	* Информационный стенд: Установка нового информационного стенда
	* Урны: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): приведение в нормативное состояние лавочек.
8. Можайский г.о., пос. Гидроузел, д. 40,41,42
	* Детская игровая площадка: модернизация существующей (добавление элементов, обустройство основания, установка ограждения)
	* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: обустройство новой парковки, пешеходной дорожки, приведение в нормативное состояние внутриквартальных дорог (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: установка новых опор освещения (текущий ремонт и содержание)
	* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
	* Урны: установка новых урн, приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание) установка возле подъездов
9. Можайский г.о., р.п. Уваровка, ул. Партизанская, д. 9,11
	* Детская игровая площадка: приведение в нормативное состояние
	* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: устройство новой парковки на 2 автомобиля
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: установка новых столбов освещения (текущий ремонт и содержание)
	* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
	* Урны: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание) установка возле подъездов
10. Можайский г.о., пос. Уваровка, ул. 2-я Ленинградская, д. 33
	* Детская игровая площадка: приведение в нормативное состояние
	* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: устройство новой парковки, тротуара (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: установка новых столбов освещения (текущий ремонт и содержание)
	* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
	* Урны: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание) установка возле подъездов
11. Можайский г.о., дер. Бараново, д. 2,3,4,5
	* Детская игровая площадка: модернизация существующей (добавление элементов, обустройство основания, установка ограждения)
	* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: обустройство новой парковки, пешеходной дорожки, приведение в нормативное состояние внутриквартальных дорог (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: установка новых столбов освещения, состояние (текущий ремонт и содержание)
	* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (установка нового)
	* Урны: установка 8 новых урн, приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): установка новых 4 лавочек, в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание) установка возле подъездов
12. Можайский г.о., пос. Строитель, д. 10
	* Детская игровая площадка: Установка новой детской игровой площадки
	* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: устройство новой парковки, устройство новых тротуаров. Приведение в нормативное состояние 2х парковок (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: установка новых опор освещения со светильниками (текущий ремонт и содержание).
	* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
	* Урны: установка новых урн, приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): приведение в нормативное состояние лавочек.
13. Можайский г.о., р.п. Уваровка, ул. Партизанская, д. 9, 11
	* Детская игровая площадка: приведение в нормативное состояние
	* Контейнерная площадка: приведение в нормативное состояние, установка контейнеров раздельного сбора
	* Асфальтные работы: устройство новой парковки, тротуара (устранение ям, нанесение разметки, покраска бордюров)
	* Озеленение: приведение в нормативное состояние существующего озеленения (кронирование деревьев, обрезка кустарников, корчевание пней)
	* Наружное освещение: установка новых 5 столбов освещения (текущий ремонт и содержание)
	* Информационный стенд: приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание)
	* Урны: установка 6 новых урн, приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание), установка возле подъездов
	* Лавочки (скамейки): установка 2 новых лавочек, приведение в нормативное состояние (окраска, текущий ремонт, содержание) установка возле подъездов

В ходе реализации программы по комплексному благоустройству в Можайском городском округе, запланировано проведение работ по комплексному благоустройству общественных территорий в военных городках Московской области (г.Можайск, в/ч 63661 Химик), в том числе следующие мероприятия:

* подготовительные работы (удаление ненужных насаждений, сбор и вывоз мусора), устройство дренажа, улучшение почвы, выравнивание участка.
* архитектурнао-ландшафтная организация территории
* дендрологические изыскания

Обустройство парковой зоны:

* обустройство детских игровых площадок, со специальным резиновым покрытием
* обустройство спортивных площадок (площадка воркаута, беговые дорожки) со специальным резиновым покрытием
* обустройство пешеходных и велодорожек.
* озеленение (высадка кустарников и деревьев, обустройство клумб и цветников)
* организация доступности сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
* обустройство линий наружного освещения
* обустройство систем видеонаблюдения
* обустройство пунктов общественного питания
* обустройство мест общего пользования
* обустройство автомобильной и велопарковки
* организация доступной зоны WI-FI

**Проведение работ по благоустройству общественных территорий Можайского городского округа:**

* устройство зеленых театров
* устройство ограждений;
* обустройство детских игровых площадок, со специальным резиновым покрытием;
* обустройство спортивных площадок (площадка воркаута, беговые дорожки) со специальным резиновым покрытием;
* обустройство пешеходных дорожек;
* озеленение (высадка кустарников и деревьев, обустройство клумб и цветников);
* организация доступности сооружений и территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения
* обустройство линий наружного освещения
* обустройство систем видеонаблюдения
* обустройство пунктов общественного питания
* обустройство мест общего пользования
* обустройство автомобильной и велопарковки
* организация доступной зоны WI-FI

**Иные мероприятия по благоустройству, запланированные в Можайском городском округе**

 Наряду с мероприятиями, намеченными в рамках реализации программ по благоустройству различного уровня (федеральные, областные, местные), в Можайском городском округе намечены следующие мероприятия по благоустройству :

* содержание существующих и обустройство новых общественных питьевых колодцев;
* приведение в нормативное состояние существующих контейнерных площадок, обустройство новых контейнерных площадок, а так же содержание существующих и вновь обустроенных контейнерных площадок;
* приведение в нормативное состояние существующих детских игровых площадок, обустройство новых детских игровых площадок, а так же содержание существующих и вновь обустроенных детских игровых площадок;
* приведение в нормативное состояние существующих информационных стендов, обустройство новых информационных стендов, а так же содержание существующих и вновь обустроенных информационных стендов;
* мероприятия по вывозу мусора с общественных территорий (парки, скверы, детские игровые площадки и прочее);
* мероприятия по кронированию и опиловке зеленых насаждений, высадка однолетних и многолетних цветов;
* содержание памятников и воинских мемориалов (уборка, текущий и срочный ремонт, реставрация, приобретение венков);
* содержание фонтанов;
* содержание и приведение в нормативное состояние существующей сети внутриквартальных дорог, тротуаров, парковок и пешеходных дорожек, обустройство новых внутриквартальных дорог, тротуаров, парковок и пешеходных дорожек;
* приобретение и установка малых архитектурных форм на общественных территориях Можайского городского округа;
* прочие мероприятия по благоустройству территорий Можайского городского округа.

Приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы Можайского городского округа «Дорожно-транспортный комплекс и благоустройство территории» на 2019-2023 годы нет.

**3.Перечень мероприятий муниципальной программы**

**«Дорожно-транспортный комплекс и благоустройство территории» на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие программы** | **Источники****финансирования** | **Всего****(тыс. руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | **Срок испол-нения меро-приятия** | **Ответственный за выполнение мероприятия**  | **Результаты выполнения мероприятия** | **Обоснование финансовых ресурсов,****необходимых****для реализации мероприятия** |
| **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022****год** | **2023****год** |  |  |  |  |
| 1. | **Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта по маршрутам регулярных перевозок на территории Можайского городского округа"** | **Итого** | **954 369,4** | **207 260,4** | **190 366,0** | **185 581,0** | **185 581,0** | **185 581,0** | **2019-** **2023 гг.** | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Организация транспортного обслуживания на территории Можайского городского округа |  |
| **Бюджет Московской области** | **928 554,0** | **188 917,0** | **188 462,0** | **183 725,0** | **183 725,0** | **183 725,0** |  |
| **Бюджет Можайского городского округа** | **25 815,4** | **18 343,4** | **1 904,0** | **1 856,0** | **1 856,0** | **1 856,0** |  |
|  |  | Бюджет Можайского городского округа | 16 435,4 | 16 435,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019-2023 гг  |  |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов определен в соответствии с размером кредиторской задолженности за 2018 год по организации транспортного обслуживания на территории Можайского городского округа в 2018 году |
| 1.1. | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Организация транспортного обслуживания на территории Можайского городского округа |
| В том числе: |
|  | На оплату кредиторской задолженности по организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за 2018 год |  | 16 435,4 | 16 435,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019-2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Оплата кредиторской задолженности по организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за 2018 год | Расчет необходимых финансовых ресурсов определен в соответствии с размером кредиторской задолженности за 2018 год по организации транспортного обслуживания на территории Можайского городского округа в 2018 году |
| **1.2.** | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Итого | 937 934,0 | 190 825,0 | 190 366,0 | 185 581,0 | 185 581,0 | 185 581,0 | 2019-2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Организация транспортного обслуживания на территории Можайского городского округа в 2019-2023 гг | В соответствии [государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"](https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/01-03-2019-15-11-57-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot)  |
| Бюджет Московской области | 928 554,0 | 188 917,0 | 188 462,0 | 183 725,0 | 183 725,0 | 183 725,0 |
| Бюджет Можайского городского округа | 9 380,0 | 1 908,0 | 1 904,0 | 1 856,0 | 1 856,0 | 1 856,0 |
| В том числе: |
|  | Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам; | Бюджет Московской области | 928 554,0 | 188 917,0 | 188 462,0 | 183 725,0 | 183 725,0 | 183 725,0 | 2019-2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Организация транспортного обслуживания на территории Можайского городского округа в 2019-2023 гг | В соответствии [государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"](https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/01-03-2019-15-11-57-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot)  |
|  | Расходы за счет бюджета Можайского городского округа на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Бюджет Можайского городского округа | 9 380,0 | 1 908,0 | 1 904,0 | 1 856,0 | 1 856,0 | 1 856,0 | 2019-2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Организация транспортного обслуживания на территории Можайского городского округа в 2019-2023 гг | В соответствии [государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"](https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/01-03-2019-15-11-57-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot)  |
| **2.** | **Основное мероприятие "Обеспечение безопасного поведения жителей Можайского городского округа на дорожной сети"** | **Бюджет Можайского городского округа** | **500,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | 2019-2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Изготовление баннеров по тематике «Безопасность дорожного движения», изготовление печатной продукции по тематике «Безопасность дорожного движения» |  |
| 2.1 | Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на дорожной сети Можайского городского округа | Бюджет Можайского городского округа | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2019-2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Изготовление баннеров по тематике «Безопасность дорожного движения», изготовление печатной продукции по тематике «Безопасность дорожного движения» | Расчет необходимых финансовых ресурсов определен методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) |
| **3.** | **Основное мероприятие "Приобретение техники"** | **Итого** | **7 500,0** | **7 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 2019-2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» |  |  |
| **Бюджет Московской области** | **5 970,0** | **5 970,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Можайского городского округа** | **1 530,0** | **1 530,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1. | Приобретение техники для нужд благоустройства Можайского городского округа Московской области | Бюджет Московской области | 5 970,0 | 5 970,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019-2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Приобретение техники для нужд благоустройства Можайского городского округа Московской области | В соответствии с [государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды"](https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/01-03-2019-15-11-57-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot)  |
| Бюджет Можайского городского округа | 1 530,0 | 1 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.** | **Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского городского округа"**  | **Итого** | **985 166,6** | **318 886,6** | **166 570,0** | **166 570,0** | **166 570,0** | **166 570,0** | 2019-2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» |  |  |
| **Бюджет Московской области** | **120 582,0** | **120 582,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Можайского городского округа** | **864 584,6** | **198 304,6** | **166 570,0** | **166 570,0** | **166 570,0** | **166 570,0** |
| 4.1.  | Содержание, ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского городского округа | Бюджет Можайского городского округа | 214 558,6 | 51 157,8 | 40 850,2 | 40 850,2 | 40 850,2 | 40 850,2 |  2019-2023 гг. | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского городского округа | Проектно-сметный метод |
| 4.2 | Содержание, ремонт (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского городского округа за счет средств муниципального Дорожного фонда муниципального образования | Бюджет Можайского городского округа | 258 592,9 | 63 332,9 | 48 815,0 | 48 815,0 | 48 815,0 | 48 815,0 |  2019- 2023 гг. | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского городского округа | Проектно-сметный метод |
| 4.3. | Обеспечение деятельности МКУ МГО МО "ЕДТЦ" | Бюджет Можайского городского округа | 386 956,1 | 79 336,9 | 76 904,8 | 76 904,8 | 76 904,8 | 76 904,8 | 2019- 2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Расходы на содержание МКУ МГО МО "ЕДТЦ" | В соответствии со сметой Муниципального казенного учреждения Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр» |
| 4.4. | Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 80 637,0 | 80 637,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019- 2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Можайского городского округа за счет средств бюджета Московской области | Расчет в соответствии [государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"](https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/01-03-2019-15-11-57-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot) |
| Бюджет Московской области | 76 605,0 | 76 605,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Можайского городского округа | 4 032,0 | 4 032,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Итого | 44 422,0 | 44 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019- 2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств бюджета Московской области | Расчет в соответствии [государственной программой Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"](https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/01-03-2019-15-11-57-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot)  |
| Бюджет Московской области | 43 977,0 | 43 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Можайского городского округа | 445,0 | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Основное мероприятие "Формирование современной комфортной городской среды, повышение благоустройства территорий Можайского городского округа"** | **Итого, в т.ч.** | **725 894,5** | **189 780,5** | **134 028,5** | **134 028,5** | **134 028,5** | **134 028,5** | 2019- 2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» |  |  |
| **Федеральный бюджет** | **2 735,7** | **2 735,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Московской области** | **36 050,5** | **36 050,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Бюджет Можайского городского округа** | **687 108,3** | **150 994,3** | **134 028,5** | **134 028,5** | **134 028,5** | **134 028,5** |
| 5.1 | Благоустройство территорий | Бюджет Можайского городского округа | 489 442,4 | 106 948,4 | 95 623,5 | 95 623,5 | 95 623,5 | 95 623,5 | 2019- 2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Благоустройство и приведение в нормативное состояние территорию Можайского городского округа | Проектно-сметный метод |
| 5.2 | Благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области | Итого | 35 494,8 | 35 494,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019- 2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области Можайский г.о. (г.Можайск, в/ч 63661 Химик) | В соответствии [государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды"](https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/01-03-2019-15-11-57-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot)  |
| Бюджет Московской области | 33 720,0 | 33 720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Можайского городского округа | 1 774,8 | 1 774,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Обеспечение уличным освещением населенных пунктов | Бюджет Можайского городского округа | 194 592,7 | 40 972,7 | 38 405,0 | 38 405,0 | 38 405,0 | 38 405,0 | 2019- 2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Обеспечение уличным освещением на территории Можайского городского округа | Проектно-сметный метод |
| 5.4 | Расходы за счет субсидии из бюджета Московской области на ремонт дворовых территорий | Итого | 6 364,6 | 6 364,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2019- 2023 гг | МКУ МГО МО «ЕДТЦ» | Проведение ремонта дворовых территорий на территории Можайского городского округа | В соответствии [государственной программой Московской области "Формирование современной комфортной городской среды"](https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/01-03-2019-15-11-57-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot)  |
| Феде-ральный бюджет | 2 735,7 | 2 735,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Московской области | 2 330,5 | 2 330,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Можайского городского округа | 1 298,4 | 1 298,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего, в т.ч** | **2 673 430,5** | **723 527,5** | **491 064,5** | **486 279,5** | **486 279,5** | **486 279,5** |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | **2 735,7** | **2 735,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Московской области | **1 091 156,5** | **351 519,5** | **188 462,0** | **183 725,0** | **183 725,0** | **183 725,0** |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Можайского городского округа | **1 579 538,3** | **369 272,3** | **302 602,5** | **302 554,5** | **302 554,5** | **302 554,5** |  |  |  |  |

**4. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленной цели и задач Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | **Тип показа-теля** | **Единица измерения** | **Базовое значение на начало реализации Программы** | **Планируемое значение****показателя по годам реализации Программы** | **Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы** | **Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы (математическая формула, источники получения информации, в т.ч. формы статистической отчетности, периодичность представления)** |
| **2019** **год** | **2020** **год** | **2021** **год** | **2022** **год** | **2023** **год** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  | **11** |
| 1.1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | целе-вой | % | 65 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | **D=(Потс/Покоп)\*100%****D-** Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года», процент;**Потс-** поездки, оплаченные с использованием единых транспортных карт;**Покоп**– общее количество оплаченных пассажирами поездок. |
| 1.2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | целевой | % | 72,04 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |  **(Рвып + Рдв)**  **Ср = 2 \*100 %**Ср-Доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, в процентахР вып – отношение выполненных рейсов к плановому количеству рейсов без учета невыполненных рейсов, не относящихся к невыполненным, в процентахР дв – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок), назначенных контрольными пунктами, в процентах |
| 1.3. | Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК – 5 лет, СК, БК – 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах. | целевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | **Дс=(((Кмк5+Ксбк7))/((Кмк+Ксбк)))\*100%**Где:**Дс** – доля транспортных средств, соответствующих стандарту, в процентах.**Кмк** – количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании. **Кмк5** – количество автобусов малого класса всех перевозчиков в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 5 лет включительно.**Ксбк** – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании. **Ксбк7** – общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 7 лет включительно. |
| 1.4. | Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС  | целевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | **Рг=((ТСкпп+ТСкдт+ТСкша+ТСккт+ТСкм)/(ТСпп+ТСдт+ТСша+ТСкт+ТСм))х100%**Где:Где:**Рг** – показатель степени внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС;**ТСкпп** – количество транспортных средств, используемых для перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля выполнения условий контрактов и свидетельств;**ТСкдт** – количество дорожной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;**ТСкша** – количество школьных автобусов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;**ТСккт** – количество коммунальной уборочной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;**ТСкм** – количество мусоровозов, подключенных к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;**ТСпп** – общее количество транспортных средств, используемых для пассажирских перевозок в муниципальном образовании согласно утвержденного реестра регулярных перевозок;**ТСдт** – общее количество транспортных средств организаций дорожного хозяйства Московской области (дорожной техники); **ТСша** – общее количество транспортных средств школьных автобусов.**ТСкт** – общее количество транспортных средств коммунальной уборочной техники;**ТСм** – общее количество транспортных средств мусоровозов. |
| 2.1. | [ДТП - Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах  регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах](http://monitoring.mosreg.ru/gpmomun_clone/Programs/Indicators) | целевой | Случаев на 100 тыс. чел | 43,54 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 2 | Dn = ((Nф+ Np + Nm + Nч)/Чнас)\*100 000**Dn** - случаев смертей от дорожно- транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах)**Nф** - количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях на дорогах федерального значения (человек); **Np** — количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек); **Nm** - количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях на дорогах местного значения (человек); **Nч** - количество погибших в дорожно- транспортных происшествиях на частных дорогах**Чнас**- среднегодовая численность населения муниципального образования Московской области |
| 3.1 | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства территории Можайского городского округа | показатель Программы | Ед. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Значение показателя определяется в соответствии с результатами проведенных конкурентных процедур по закупке техники для нужд благоустройства территорий |
| 4.1. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | целевой | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель исчисляется в протяженности ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 4.2. | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года),  | целевой | тыс.кв.м | 249,08 | 249,08 | 249,08 | 249,08 | 249,08 | 249,08 | 4 | Показатель исчисляется в площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них отремонтированных и приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением субсидии) за текущий год. Периодичность представления – ежегодно. |
| 4.3. | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | показатель Программы | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Показатель исчисляется в увеличении площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) за текущий год. Периодичность представления – ежегодно. |
| 4.4. | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) в разрезе источников финансирования | целевой | Количество машино-мест | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 4 | Показатель фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования направлен на выполнение региональных норм градостроительного проектирования Московской области, которыми установлен норматив количества машиномест на парковках общего пользования 420 авт. на 1000 чел.Показатель исчисляется в фактическом количестве устроенных машиномест на парковках общего пользования всоответствующем году. Периодичность представления – ежегодно. |
| 4.5. | У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | целевой | %  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | **4** | **Обд = (Поформ/ Пвыяв)\*100%****Обд** - доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхозяйных дорог на территории муниципального образования, **Поформ** - протяженность оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ); **Пвыяв**. - общая протяженность бесхозяйных дорог, выявленных на территории муниципального образования, км (по данным органов местного самоуправления муниципальных образований из СКПДИ). |
| 5.1. | 2019 «Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям | целевой | % | 92,3 | 94,5 | 96 | 97 | 98 | 100 | 5 | Досв=Посв/Побщ\*100%, где: Досв- «Светлый город» – это доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км; Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, км. Источник информации: Ежеквартальный мониторинг Министерства благоустройства Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским округам и муниципальным районам (городским и сельским поселениям) Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов», утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562. |
| 5.2. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | целевой | Ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%, где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Ксв.всего — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество |
| 5.3. | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | целевой | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно\*100%, где: Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, процент; Ксв.всего — общее количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество; Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, количество |
| 5.4. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | целевой | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| 5.5. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | целевой | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| 5.6. | Количество установленных детских игровых площадок | целевой | Ед. | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями  |
| 5.7 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | целевой | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр\*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 5.8. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | целевой | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | Рассчитывается по формуле: Dркдт=Pкдт/Pр\*100% Dркдт- доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Pкдт - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) Pр - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий территорий |
| 5.9. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | целевой | %/Ед | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 2,5/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. |
| 5.10. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | целевой | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Рассчитывается по формуле: Dдтуг=Туг/Тобщ\*100% Dдтуг - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий Туг - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года Тобщ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года |
| 5.11. | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки (ед.) | целевой | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |
| 5.12. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | целевой | % | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 5 | Соотношение граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан Можайского городского округа в возрасте от 14 лет |

**5. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности Можайского городского округа, финансирование которых предусмотрено мероприятием**

**программы «Дорожно-транспортный комплекс и благоустройство территории»**

**на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.19[\*\*](#P1107) (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Можайского городского округа |
| всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КУИ АМГО МО |
| 1.1. | Можайский г.о., пос.Строитель, д.10; 4 549,5 м2 | 2019 | 1 000,0 м2 | 652,5 | 0 | Всего: | 652,5 | 652,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Средства федерального бюджета | 280,44 | 280,44 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 238,95 | 238,95 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| Средства бюджета Можайского городского округа | 133,11 | 133,11 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.2. | Можайский г.о. пос.Гидроузел, д.40,41,42  | 2019 | 84 м2 | 63,4 | 0 | Всего: | 63,4 | 63,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 27,25 | 27,25 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23,22 | 23,22 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Можайского городского округа | 12,93 | 12,93 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.3. | Можайский г.о., д.Бараново, д.2,3,4,5  | 2019 | 2 036 м2 | 2 823,4 | 0 | Всего: | 2 823,4 | 2 823,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 213,50 | 1 213,50 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 033,93 | 1 033,93 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Можайского городского округа | 575,97 | 575,97 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.4 | Можайский г.о., р.п.Уваровка, ул.2-я Ленинградская, д.33  | 2019 | 690 м2 | 1 684,6 | 0 | Всего: | 1 684,6 | 1 684,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 724,04 | 724,04 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 616,90 | 616,90 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Можайского городского округа | 343,66 | 343,66 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.5. | Можайский г.о., с.Сокольниково, ул.Школьная, д.7  | 2019 | 102 м2 | 99,4 | 0 | Всего: | 99,4 | 99,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 42,72 | 42,72 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 36,4 | 36,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Можайского городского округа | 20,28 | 20,28 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.6. | Можайский г.о., г.Можайск, ул.Полосухина, д.8  | 2019 | 296 м2 | 496,0 | 0 | Всего: | 496,0 | 496,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 213,18 | 213,18 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 181,64 | 181,64 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Можайского городского округа | 101,18 | 101,18 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.7. |  Можайский г.о. п.Красный Балтиец, д.1,18,12-16,33 | 2019 | 341,5 м2 | 222,9 | 0 | Всего: | 222,9 | 222,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 95,8 | 95,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 81,63 | 81,63 |  |  |  |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Можайского городского округа | 45,47 | 45,47 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.8. |  Можайский г.о. , деревня Холм, д.39, 41,43 | 2019 | 270 м2 | 351,4 | 0 | Средства бюджета Можайского городского округа | 351,4 | 351,4 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.9. | Можайский г.о. , г.Можайск, ул.Дм.Пожарского, д.2, 13/4 | 2019 | 150 м2 | 0 | 0 | Средства бюджета Можайского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 1.10. | Можайский г.о. , пос. Гидроузел, д.36, 37 | 2019 | 150 м2 | 0 | 0 | Средства бюджета Можайского городского округа | 0 | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 2. | Благоустройство общественных территорий в военных городках Московской области Можайский г.о. (г.Можайск, в/ч 63661 Химик) | 2019 | 11 160,0 м2 | 35 494,8 | 0 | Всего: | 35 494,8 | 35 494,8 |  |  |  |  | 0,0 | КУИ АМГО МО |
| Средства бюджета Московской области | 33 720,0 | 33 720,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| Средства бюджета Можайского городского округа | 1 774,8 | 1 774,8 |  |  |  |  | 0,0 |
| 3. | Благоустройство общественных территорий - Парк на берегу Москва реки (парк «Можайская Ривьера») | 2019 | 94 909,0 м2 |  |  | Средства бюджета Можайского городского округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | КУИ АМГО МО |
| 4. | Устройство детских игровых площадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | КУИ АМГО МО |
| 4.1. | Можайский г.о., г.Можайск, ул.Московская д.11,13 | 2019 | 450 м2 |  |  | Средства бюджета Можайского городского округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4.2. | Можайский г.о., пос. Уваровка "Парк" | 2019 | 450 м2 |  |  | Средства бюджета Можайского городского округа | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |

**6. Ответственные исполнители Программы, контроль за реализацией Программы**

Ответственными исполнителями Программы являются:

- Муниципальное казенное учреждение Можайского городского округа Московской области «Единый дорожно-транспортный центр». Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Можайского городского округа, заместитель Главы Администрации Можайского городского округа, курирующий соответствующее направление. Оценка эффективности Программы, сроки и формы предоставления отчетности о реализации Программы, внесение изменений в Программу осуществляются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Можайского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Можайского городского округа.