- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ»

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# НА ПРОВЕДЕНИЕ

# ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
(ОВОС)

«Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»

Санкт-Петербург 
2019

| СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «ИПЭиГ» | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Эко-Верда» |
| --- | --- |
| ________________/ А.Ю. Ломтев/ м.п. «___» ______________________ 2019 г. | _________________ / А.А. Сысоев/ м.п. «___» ______________________ 2019 г. |

- Техническое задание

- на проведение Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту

- «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области»,

- предполагаемого к размещению по адресу:

- Московская область, Можайский район, вблизи деревни Храброво, земельные участки с кадастровыми номерами 50:18:0000000:276; 50:18:0000000:277; 50:18:0000000:281; 50:18:0000000:282; 50:18:0060206:448; 50:18:0060206:449; 50:18:0060206:30, 50:18:0060206:131, 50:18:0060206:134, 50:18:0060206:135, 50:18:0060206:136, 50:18:0060206:137, 50:18:0060206:138  общей площадью 50,2 га:

|  | Название и цели намечаемой деятельности | «Комплекс по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области». Цели деятельности – совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, снижение воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения. |
| --- | --- | --- |
|  | Местоположение объекта | Московская область, Можайский район, вблизи деревни Храброво, земельные участки с кадастровыми номерами 50:18:0000000:276; 50:18:0000000:277; 50:18:0000000:281; 50:18:0000000:282; 50:18:0060206:448; 50:18:0060206:449; 50:18:0060206:30, 50:18:0060206:131, 50:18:0060206:134, 50:18:0060206:135, 50:18:0060206:136, 50:18:0060206:137, 50:18:0060206:138 |
|  | Наименование и адрес Заказчика | ООО «Эко-Верда», почтовый адрес 119571, Москва, Ленинский проспект, д. 158, пом. 1, этаж 3, ком. 183 Тел. +7 (495) 374-80-54 e-mail: info@rt-invest.com |
|  | Проектная организация и ее юридический адрес | Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, экологии и гигиены» (ООО «ИПЭиГ»); адрес: 197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д.9, лит.Б, пом.17Н; тел/факс: (812) 677 44 00; e-mail: ipeig@atr-sz.ru |
|  | Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду и его юридический адрес | Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, экологии и гигиены» (ООО «ИПЭиГ»); адрес: 197022, Санкт-Петербург, пр. Медиков, д.9, лит.Б, пом.17Н; тел/факс: (812) 677 44 00; e-mail: ipeig@atr-sz.ru |
|  | Источник финансирования | Заемные и собственные средства заказчика. |
|  | Цель проведения ОВОС | Целью проведения оценки воздействия на окружающую среду является предотвращение или смягчение воздействия этой деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий. |
|  | Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду | Начало – февраль 2019 г. Завершение – июль 2019 г. |
|  | Назначение и основные технико-экономические показатели | Проектом предусмотрено строительство «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Можайского городского округа Московской области» (далее – Комплекс). Комплекс предполагает механизированную ручную и автоматическую сортировку поступающих ТКО, компостирование органической фракции ТКО. Мощность сортировочного Комплекса 450 000 т/год. Площадка захоронения хвостов предназначена для приема и захоронения отходов сортировки после собственной мусоросортировочной линии комплекса и отсортированные отходы с мусоросортировочных мощностей Москвы и Московской области. Основные объекты и сооружения Комплекса: - участок сортировки ТКО; - участок компостирования органической части ТКО; - объект размещения балластных фракций. |
|  | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо провести процедуру ОВОС | - Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; - Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; - Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; - ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ; - ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ; - ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ; - ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ; - Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372; - СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; - Методы расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) в атмосферном воздухе, утв. приказом Минприроды России № 273 от 06.06.2017. |
|  | Перечень исходных данных | 12.1. Исходно-разрешительная документация, в том числе: - разрешительная документация по землеотводу, правоустанавливающие документы на земельный участок; 12.2. Ситуационный план района размещения объекта с указанием границ проектирования, окружающих существующих, строящихся и планируемых объектов, ближайших объектов жилой застройки и другое; 12.3. Материалы инженерных изысканий в объеме, требуемом для разработки материалов ОВОС: - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; 12.4. Проектная документация (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»), в том числе: - Пояснительная записка; - Генеральный план; - Технологические и конструктивные решения. |
|  | Основные методы проведения оценки воздействия на окружающую среду | Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов. Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистических данных, данных инженерных изысканий, архивных и литературных данных. Методы оценки воздействия: использование рекомендованного программного обеспечения, использование утвержденных методик прогноза и оценки воздействия, сравнение с нормативами качества окружающей среды, сравнение с нормативами допустимого воздействия на окружающую среду, с санитарно-гигиеническими нормами; в случае отсутствия методик и нормативов – экспертная оценка. |
|  | План проведения обсуждений с общественностью | Общественные обсуждения – комплекс мероприятий, проводимых в рамках оценки воздействия, направленных на информирование общественности о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия. Общественные обсуждения в полном объеме осуществляет Заказчик. На первом этапе ОВОС Заказчиком выполняются следующие мероприятия: - Осуществляет информирование общественности и других участников процесса ОВОС в форме информационной публикации в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ОМСУ, на территории которых намечается реализация деятельности; - обеспечивает доступ к техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду; - принимает и документирует замечания и предложения от общественности к техническому заданию на ОВОС; На втором этапе ОВОС Заказчик выполняет следующие мероприятия: - отражает полученные замечания и предложения в материалах по оценке воздействия на окружающую среду. - совместно с ОМСУ уточняет план мероприятий по ходу общественных обсуждений; - осуществляет информирование общественности и других участников процесса ОВОС в форме информационной публикации в официальных изданиях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ОМСУ, на территории которых намечается реализация деятельности; - представляет общественности предварительный вариант материалов ОВОС; - обеспечивает проведение общественных слушаний по планируемой деятельности с составлением протокола; - принимает от граждан и общественных организаций письменные замечания и предложения, документирует этих предложения На третьем этапе ОВОС Заказчик выполняет следующие мероприятия: - обеспечивает доступ общественности к окончательному варианту материалов ОВОС. Исполнитель - осуществляет подготовку материалов для информирования общественности, - осуществляет подготовку материалов ОВОС для доклада на слушаниях, участие в общественных слушаниях в качестве содокладчика, - анализирует поступающие замечания и предложения от граждан и общественных организаций и обеспечивает их учет в материалах ОВОС. |
|  | Основные задачи при проведении оценки воздействия на окружающую среду | При проведении ОВОС следует исходить из принципов оценки воздействия на окружающую среду, изложенных в п. 2 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372. Для достижения указанной в п. 7 цели при проведении ОВОС необходимо решить следующие задачи: - дать оценку современного состояния компонентов окружающей среды в районе размещения проектируемого объекта; - определить возможные неблагоприятные воздействия намечаемой деятельности, определить характер и масштаб воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности; - оценить экологические последствия воздействий и их значимость, - выявить и учесть общественные предпочтения; - разработать меры (мероприятия) по уменьшению и предотвращению воздействий на окружающую среду, в т.ч. дать рекомендации по проведению производственного экологического контроля (экологического мониторинга) намечаемой деятельности. |
|  | Состав и содержание материалов по оценке воздействия на окружающую среду | В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 N 372, исследования по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности должны включать следующие материалы: - Общие сведения в соответствии с Приложением к «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 N 372; - Пояснительная записка, включающая - цель и потребность реализации намечаемой деятельности; - описание намечаемой деятельности; - описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности; - описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой деятельностью (состояние окружающей среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.); - оценку воздействий на окружающую среду намечаемой деятельности, в том числе оценка выявленных неопределенностей и достоверности прогнозируемых последствий; - мероприятия по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой деятельности. - краткое содержание программы экологического мониторинга и послепроектного анализа (производственного экологического контроля). - Краткое изложение для неспециалистов (нетехническое резюме); - Материалы общественных обсуждений в соответствии с требованиями «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16.05.2000 N 372 (включаются в окончательный вариант материалов ОВОС), в т.ч. - сведения об информировании общественности; - сведения об учете замечаний и предложений, поступивших от общественности в ходе общественных обсуждений; - протокол общественных слушаний (если таковые проводились), включающий список участников общественного обсуждения; вопросы, рассмотренные участниками обсуждений. |