О внесении изменений в  постановление администрации Можайского муниципального района Московской области от 26.12.2016 № 2895-П об утверждении муниципальной  программы  Можайского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государственных программ Московской области», Уставом Можайского муниципального района Московской области, постановлением администрации Можайского муниципального района от 30.11.2016 № 2639-П «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района», постановлением администрации Можайского муниципального района от 30.11.2016 № 2640-П «Об утверждении перечня муниципальных программ администрации Можайского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Можайского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением администрации Можайского муниципального района от  26.12.2016 № 2895-П  изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте администрации Можайского муниципального района  www.admmozhaysk.ru.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель руководителя администрации

Можайского муниципального района                                            С.Н. Кизилов

УТВЕРЖДЕНА

- постановлением администрации

Можайского муниципального района

от 29.03.2018 года № 780-П

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА МОЖАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» на 2017-2021 годы

- Паспорт муниципальной программы Можайского муниципального района

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  на 2017-2021 годы

| Наименование Программы |  | Муниципальная программа Можайского муниципального района "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021 годы (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы |  | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы |  | 1. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования. 2. Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере. 3. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде. 4. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор Программы |  | Заместитель руководителя администрации Можайского муниципального района Кизилов С.Н. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный Заказчик Программы |  | Отдел коммунального хозяйства администрации Можайского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации Программы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам (тыс. рублей): |  |  | За весь период | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| ВСЕГО |  |  | 356191,8 | 313691,8 | 10250,0 | 10500,0 | 11750,0 | 10000,0 |  |
| Бюджет Можайского муниципального района |  |  | 9000,0 | 2750,0 | 2750,0 | 1750,0 | 1750,0 | 0 |  |
| Средства бюджета городских и сельских поселений, входящих в состав Можайского муниципального района |  |  | 13746,0 | 13746,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  | 333445,8 | 297195,8 | 7500,0 | 8750,0 | 10000,0 | 10000,0 |  |
| Планируемые результаты реализации Программы | -доведение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых ресурсов в 2018году до 100 %; -доведении доли зданий, строений. сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) в 2018 году до 22,99 %; -доведение доли многоквартирных домов оснащенных приборами учета ресурсов в 2021 году до 83,2 %; |  |  |  |  |  |  |  |  |

- II. Характеристика сферы реализации Программы, формулировка основных проблем

В  Можайском муниципальном районе в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета Можайского муниципального района, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания).

С учетом указанных обстоятельств, при существующем уровне энергоемкости социальной сферы муниципального образования, предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

-снижению эффективности бюджетных расходов, связанных с ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг, в общих затратах на муниципальное управление;

-значительному росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций социальной сферы.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях.

В условиях роста  стоимости энергоресурсов, дефицита местного бюджета,  крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях.

Таким образом, в настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Можайского  муниципального района. Принятая на федеральном уровне «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

-ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетных средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

-незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

-дерегулированием рынков энергоносителей.

Программа направлена на создание экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений. Она определяет комплекс мероприятий по активизации практических действий для  снижения энергоемкости муниципального образования, затрат на предоставление бюджетных услуг.

- Основными проблемами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных зданиях являются:

- -потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен;

- -недостаточный контроль как соответствующих служб, ответственных за эксплуатацию муниципальных зданий, так и энергоснабжающей организации за соблюдением необходимых параметров работы систем энергоресурсоснабжения;

- -отсутствие автоматизированного отпуска тепловой энергии в тепловых узлах управления;

- -устаревшая система освещения помещений;

- -устаревшая система отопления муниципальных зданий.

- Основными проблемами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в многоквартирном жилом фонде являются:

- -отсутствие общедомовых приборов учета потребления энергетических ресурсов;

- - недостаточный контроль соответствующих служб, ответственных за эксплуатацию многоквартирного жилого фонда.

- В результате наблюдаются потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов и, как следствие, увеличение расходов на теплоснабжение.

- III.  Прогноз развития сферы реализации Программы

Установка общедомового прибора позволит собственникам:

- контролировать соответствие параметров предоставляемых ресурсов нормативным показателям;

- фиксировать факты утечки в системах водо- и теплоснабжения жилого дома;

- исключить потери воды от ЦТП до дома при расчетах с ресурсоснабжающими организациями - убытки за потери на магистральных сетях будут нести ресурсоснабжающие организации;

- обязать компенсировать потери ресурсов в домовых сетях свою управляющую компанию в случае, если все собственники жилья установят индивидуальные приборы учета; - перейти на оплату за фактическую величину потребленного ресурса;

- получить реальные возможности для ресурсосбережения.

При отсутствии активной деятельности органов местного самоуправления затраты бюджета на энергетические ресурсы будут постоянно увеличиваться, что не позволит в полной мере муниципальным учреждениям реализовать социально значимые мероприятия.

Реализация Программы позволит оптимизировать расходы бюджета муниципального образования на жилищно- коммунальные услуги.

- IV.  Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели в Программе определен ряд задач, которые будут решены в процессе реализации Программы:

-повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования;

-организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

-Бережливый учет – оснащенность многоквартирных жилых домов приборами учета ресурсов

-повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.

V.  Перечень мероприятий Программы

Для достижения цели Программы и решения поставленных задач администрацией Можайского муниципального района запланировано проведение соответствующих мероприятий, которые отражены в таблице. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Можайского муниципального района, средства бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав   Можайского муниципального района, а также за счет внебюджетных источн

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок исполнения мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия Программы | Комментарии по исполнению мероприятия | Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |
| 1. | Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | Всего, в т.ч. | 313691,8 |  | 313691,8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Можайского муниципального района | 2750,0 |  | 2750,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 297195,8 |  | 297195,8 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 13746,0 |  | 13746,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установка пластиковых окон МУП «Полигон» | Внебюджетные источники | 75,0 |  | 75,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017 | Муниципальное унитарное предприятие «Полигон» | 2017 год-5шт. | Проектно-сметный метод |
| 1.2 | Установка металлических дверей МУП «Полигон» | Внебюджетные источники | 50,0 |  | 50,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017 | Муниципальное унитарное предприятие «Полигон» | 2017 год -3 шт. | Проектно-сметный метод |
| 1.3 | Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников на объектах муниципальной собственности | Внебюджетные источники | 315,0 |  | 315,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017 | Администрация Можайского муниципального района, Управление образования и отраслей социальной сферы Можайского муниципального района | 2017 год-9 шт. | Проектно-сметный метод |
| 1.4 | Установка узлов учета тепла в учреждениях образования | Средства бюджета Можайского муниципального района | 2750,0 |  | 2750,0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017 | Управление образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского муниципального района | . 2017год-7 шт. | Проектно-сметный метод |
| 1.5 | Установка приборов учета тепла в учреждениях культуры | Внебюджетные источники | 150,0 |  | 150,0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017 | Управление образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского муниципального района | 2017год -1 шт. | Проектно-сметный метод |
| 1.6 | Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников в местах общего пользования многоквартирных домов | Внебюджетные источники | 195,0 |  | 195,0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017 | Управляющие организации, собственники жилья | 2017 год-600шт. . | Проектно-сметный метод |
| 1.7 | Установка интеллектуальных систем управления освещением в местах общего пользования многоквартирных домов | Внебюджетные источники | 4,8 |  | 4,8 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2017 | Управляющие организации, собственники жилья | 2017 год-30 шт. | Проектно-сметный метод |
| 1.8 | Замена источников тепловой энергии с переводом на автоматизированный режим работы | Внебюджетные источники | 153438,0 |  | 153438,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2017 | АО «ФПЛК» | 2017год-4 шт. | Инвестиционная программа АО «ФПЛК» «Программа комплексной модернизации систем теплпснабжения Можайского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы |
| 1.9 | Перевод котельных на автоматизированный режим работы | Внебюджетные источники | 6000,0 |  | 6000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2017 | АО «ФПЛК» | 2017 год-5 шт. | Инвестиционная программа АО «ФПЛК» «Программа комплексной модернизации систем теплпснабжения Можайского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы |
| 1.10 | Замена источников тепловой энергии с переводом на другой вид топлива (ДТ на газ) и перевод на автоматизированный режим работы | Внебюджетные источники | 136968,0 |  | 136968,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2017 | АО «ФПЛК» | 2017 год-17 шт. | Инвестиционная программа АО «ФПЛК» «Программа комплексной модернизации систем теплпснабжения Можайского муниципального района Московской области» на 2015-2018 годы |
| 1.11 | Замена светильников наружного освещения на энергоэффективные | Средства бюджетов городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 2548,0 |  | 2548,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2017 | Администрации городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 2017 год-1150шт. | Проектно-сметный метод |
| 1.12 | Строительство новых линий наружного освещения на улицах, проездах, набережных | Средства бюджетов городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 8200,0 |  | 8200,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2017 | Администрации городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 2017 год-17100м | Проектно-сметный метод |
| 1.13 | Строительство новых линий наружного освещения на внутриквартальных и дворовых территориях | Средства бюджетов городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 400,0 |  | 400,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2017 | Администрации городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 2017 год-620 м | Проектно-сметный метод |
| 1.14 | Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей, дворовых территорий | Средства бюджетов городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 500,0 |  | 500,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2017 | Администрации городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 2017 -125,4 км | Проектно-сметный метод |
| 1.15 | Замена не изолированного провода на самонесущий изолированный провод | Средства бюджетов городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 1050,0 |  | 1050,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2017 | Администрации городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 2017год-30,05 км | Проектно-сметный метод |
| 1.16 | Замена аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы | Средства бюджетов городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 248,0 |  | 248,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2017 | Администрации городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 2017 год-41 шт. . | Проектно-сметный метод |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Заключение энергосервисных контрактов на реализацию энергосберегающих мероприятий | Средства бюджетов городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 800,0 | 800,0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2017 | Администрации городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 2017год-1шт. |  |
| 2. | Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере | Всего, в т.ч. | 6250,0 | 0 |  | 2750,0 |  |  |  | 1750,0 |  |  | 1750,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Можайского муниципального района | 6250,0 | 0 |  | 2750,0 |  |  |  | 1750,0 |  |  | 1750,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | Средства бюджета Можайского муниципального района | 6250,0 | 0 |  | 2750,0 |  |  |  | 1750,0 |  |  | 1750,0 | 0 |  |  | 2018-2021 | Управление образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского муниципального района | нарастающим итогом 2018 г.-10 шт. 2018 г.-20 шт. 2019 г.-26 шт. 2020 г.-33 шт. | Проектно-сметный метод |
| 3. | Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде. | Всего, в т.ч. | 36250,0 | 0 |  | 7500,0 |  |  |  | 8750,0 |  |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  | 2018-2021 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 36250,0 | 0 |  | 7500,0 |  |  |  | 8750,0 |  |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  | 2018-2021 |  |  |  |
| 3.1 | Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Внебюджетные источники | 36250,0 | 0 |  | 7500,0 |  |  |  | 8750,0 |  |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  | 2018-2021 | Управляющие организации городских и сельских поселений Можайского муниципального района | нарастающим итогом 2018 г.-30 шт. 2019 г.-65 шт. 2020 г.-105 шт. 2021 г.-145 шт. | Проектно-сметный метод |
| 4. | Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Можайского муниципального района | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | Средства бюджета Можайского муниципального района | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2018-2021 | Управление образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского муниципального района |  | Проектно-сметный метод |
| 4.2 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | Средства бюджета Можайского муниципального района | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2018-2021 | Управление образования и отраслей социальной сферы администрации Можайского муниципального района |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | Итого: | 356191,8 | 313691,8 |  | 10250,0 |  |  |  | 10500,0 |  |  | 11750,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета муниципально го образования | 9000,0 | 2750,0 |  | 2750,0 |  |  |  | 1750,0 |  |  | 1750,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 333445,8 | 297195,8 |  | 7500,0 |  |  |  | 8750,0 |  |  | 10000,0 | 10000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджетов городских, сельских поселений Можайского муниципального района | 13746,0 | 13746,0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |

V. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленной цели и задач Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации Программы | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  | Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы (математическая формула, источники получения информации, в т.ч. формы статистической отчетности, периодичность представления) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 2. Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 92,2 | 99,52 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | Соотношение муниципальных учреждений. представляющих информацию в информационные системы в области энергосбережения, к общему количеству муниципальных учреждений |
| 3. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Бережливый учет-Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов | % | 12,9 | 20,89 |  | 35,1 |  | 51,4 | 67,6 |  | 83,2 | Опу=(Кпу.хвс/Кмкд.хвс+ Кпу.гвс/Кмкд.гвс.+ Кпу.тэ/Кмкд.тэ+. Кпу.ээ/Кмкд.ээ)/4х100% Опу-доля многоквартирных домов оснащенных ОДПУ потребляемых энергетических ресурсов %; Кпу.хвс-количество многоквартирных домов, оснащенных ОДПУ учета ХВА; Кмкд-общее количество многоквартирных домов , подлежащих оснащению приборами ХВС; Кпу.гвс-количество многоквартирных домов, оснащенных ОДПУ учета ГВС; Кмкд-общее количество многоквартирных домов , подлежащих оснащению приборами ГВС; Кпу.тэ-количество многоквартирных домов, оснащенных ОДПУ учета ТЭ; Кмкд-общее количество многоквартирных домов , подлежащих оснащению приборами ТЭ; Кпу.ээ-количество многоквартирных домов, оснащенных ОДПУ учета ЭЭ; Кмкд-общее количество многоквартирных домов , подлежащих оснащению приборами ЭЭ. |
| - Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В, С,D) | % | 19,54 | 22,99 |  | 22,99 |  | 22,99 | 22,99 |  | 22,99 | Значение показателя Программы рассчитано путем деления количества зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D)на количество зданий , строений, сооружений муниципальной собственности |

- VI. Ответственные исполнители Программы, контроль за реализацией Программы

Ответственными исполнителями Программы являются:

-Отдел коммунального хозяйства администрации Можайского муниципального района;

-управление образования и отраслей социальной сферы Можайского муниципального района;

-главы городских, сельских поселений, входящих в состав Можайского муниципального района;

-управляющие организации Можайского муниципального района;

-АО «Финансовая проектно-лизинговая компания Московской области».

Контроль за реализацией Программы осуществляет  руководитель администрации Можайского муниципального района, заместитель руководителя администрации Можайского муниципального района, курирующий соответствующее направление деятельности. Оценка эффективности Программы, сроки и формы предоставления отчетности о реализации Программы, внесение изменений в Программу осуществляются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Можайского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Можайского муниципального района.