**Программа Правительства Московской области**

**«Развитие газификации в Московской области до 2030 года»**

Список населенных пунктов подлежащих газификации до внесения изменений в программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название населенного пункта** | **Проектно-изыскательские работы** | **Строительно-монтажные работы** |
| 1. | д. Игумново | 2021-2022гг | 2023г |
| 2. | д. Колоцкое | 2021-2023гг | 2023г |
| 3. | д. Храброво | 2021-2023гг | 2023г |
| 4. | д. Сычики | 2021-2023гг | 2024г |
| 5. | д. Новые Сычики | 2021-2023гг | 2024г |
| 6. | д. Нововасильевское | 2021-2023гг | 2024г |
| 7. | д. Преснецово | 2021-2023гг | 2024г |
| 8. | д. Кусково | 2021-2023гг | 2024г |
| 9. | д. Ягодино | 2021-2023гг | 2024г |
| 10. | д. Заслонино  | 2021-2023гг | 2024г |
| 11. | д. Семейники | 2021-2023гг | 2024г |
| 12. | д. Дегтяри | 2021-2023гг | 2024г |
| 13. | д. Моденово | 2021-2023гг | 2024г |
| 14. | п. Шаликово | 2021-2023гг | 2024г |
| 15. | д. Холм | 2021-2023гг | 2024г |
| 16. | д. Настасьино | 2021-2023гг | 2024г |
| 17. | п. Бородинского лесничества | 2021-2023гг | 2024г |
| 18. | д. Рыльково | 2021-2023гг | 2024г |
| 19. | д. Шаликово | 2021-2023гг | 2025г |
| 20. | д. Перещапово | 2021-2023гг | 2025г |
| 21. | д. Пуршево | 2021-2023гг | 2025г |
| 22. | д. Юрлово | 2021-2023гг | 2025г |
| 23. | д. Большие Парфенки | 2021-2024гг | 2025г |
| 24. | д. Логиново | 2021-2024гг | 2025г |
| 25. | Газопровод высокого давления с. Поречье – д. Астафьево – д. Чернево | 2021-2024гг | 2025г |
| 26. | д. Астафьево | 2021-2025гг | 2026г |
| 27. | д. Чернево | 2021-2025гг | 2026г |
| 28. | д. Милятино | 2024-2025гг | 2026г |
| 29. | д. Дальнее | 2024-2025гг | 2026г |
| 30. | д. Твердки | 2024-2025гг | 2026г |
| 31. | д. Новинки | 2024-2025гг | 2026г |
| 32. | д. Гриднево | 2024-2025гг | 2026г |
| 33. | д. Александровка | 2024-2025гг | 2026г |
| 34. | д. Александрово | 2024-2025гг | 2026г |
| 35. | д. Ширякино | 2024-2025гг | 2026г |
| 36. | д. Мотягино | 2024-2025гг | 2026г |

Список нововключенных населенных пунктов подлежащих газификации после внесения изменений в программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2030 года»:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название населенного пункта** | **Проектно-изыскательские работы** | **Строительно-монтажные работы** |
| 1. | д. Хващёвка | 2023г | 2024г |
| 2. | д. Тихоново | 2025-2026гг | 2027г |
| 3. | д. Сытино | 2025-2026гг | 2027г |
| 4. | д. Слащёво | 2025-2026гг | 2027г |
| 5. | д. Ерышово | 2025-2026гг | 2027г |
| 6. | д. Барсуки | 2025-2026гг | 2027г |
| 7. | д. Сергово | 2025-2026гг | 2027г |
| 8. | д. Большое Соколово  | 2026-2027гг | 2028г |
| 9. | д. Дурыкино | 2026-2027гг | 2028г |
| 10. | д. Коровино | 2026-2027гг | 2028г |
| 11. | д. Малое Новосурино  | 2026-2027гг | 2028г |
| 12. | д. Михалёво | 2026-2027гг | 2028г |
| 13. | п. станции Колочь | 2026-2027гг | 2028г |